STUDIJA IZVEDLJIVOSTI

Josip Arapović

Mostar,2024

SADRŽAJ

1.	UVOD	1

2.	PONDERIRANO VREDNOVANJE-ALTERNATIVA	2

3.	ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI	3

4.	ZAKLJUČAK	5

# UVOD

Studija izvedljivosti analizira tri alternativna rješenja za razvoj informacijskog sustava Stomatološke poliklinike. Cilj je odabrati najprikladniju opciju koristeći ponderirano vrednovanje ključnih karakteristika te analizu troškova i koristi kroz tri godine.

# PONDERIRANO VREDNOVANJE-ALTERNATIVA

Alternativa 1: Razvoj vlastitog sustava

Alternativa 2: Nabavka komercijalnog software-a

Alternativa 3: Korištenje otvorenog koda

| KLJUČNE KARAKTERISTIKE I OCJENE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARAKTERISTIKA | TEŽINA | RAZVOJ VLASTITOG SUSTAVA | NABAVKA SOFTWARE-A | KORIŠTENJE OTVORENOG KODA |
|  |  | OCJENA | TEŽINSKA OCJENA | OCJENA |
| TROŠAK | 20% | 6 | 1.2 | 4 |
| PRILAGODLJIVOST | 15% | 8 | 1.2 | 6 |
| ODRŽAVANJE | 15% | 5 | 0.75 | 8 |
| SIGURNOST | 15% | 7 | 1.05 | 9 |
| KORISNIČKO ISKUSTVO | 15% | 7 | 1.05 | 8 |
| PODRŠKA | 10% | 6 | 0.6 | 8 |
| INTEGRACIJA | 10% | 7 | 0.7 | 9 |
| UKUPNO | 100% |  | 6.55 |  |

# ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI

| RAZVOJ VLASTITOG SUSTAVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODINA | TROŠKOVI RAZVOJA | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | TROŠKOVI OBUKE | TROŠKOVI INFRASTRUKTURE | UŠTEDE U RADNOM VREMENU | POVĆANJE UČINKOVITOSTI | KORISNIČKO ZADOVOLJSTVO |
| 1 | 100000 | 10000 | 5000 | 20000 | 10000 | 15000 | 5000 |
| 2 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 20000 | 30000 | 10000 |
| 3 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 30000 | 40000 | 15000 |
| UKUPNO | 100000 | 30000 | 9000 | 20000 | 60000 | 85000 | 30000 |

| NABAVA KOMERCIJANOG SOFTWARE-A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODINA | TROŠKOVI RAZVOJA | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | TROŠKOVI OBUKE | TROŠKOVI INFRASTRUKTURE | UŠTEDE U RADNOM VREMENU | POVĆANJE UČINKOVITOSTI | KORISNIČKO ZADOVOLJSTVO |
| 1 | 50000 | 15000 | 3000 | 10000 | 15000 | 20000 | 10000 |
| 2 | 0 | 15000 | 1000 | 0 | 25000 | 35000 | 15000 |
| 3 | 0 | 15000 | 1000 | 0 | 35000 | 50000 | 20000 |
| UKUPNO | 50000 | 45000 | 5000 | 10000 | 75000 | 105000 | 45000 |

| KORIŠTENJE OTVORENOG KODA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODINA | TROŠKOVI RAZVOJA | TROŠKOVI ODRŽAVANJA | TROŠKOVI OBUKE | TROŠKOVI INFRASTRUKTURE | UŠTEDE U RADNOM VREMENU | POVĆANJE UČINKOVITOSTI | KORISNIČKO ZADOVOLJSTVO |
| 1 | 20000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 15000 | 5000 |
| 2 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 20000 | 25000 | 10000 |
| 3 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 30000 | 35000 | 15000 |
| UKUPNO | 20000 | 15000 | 9000 | 15000 | 60000 | 75000 | 30000 |

# ZAKLJUČAK

Nabava komercijalnog software-a pokazuje najbolji rezultat prema ponderiranom vrednovanju i analizi troškova i koristi.S najboljim balansom troškova koristi i ukupne pouzdanosti ovo rješenje je najprikladnije za stomatološku polikliniku.